## Slide 1: Flyhigh
Teammitglieder:
André Müller
Jonas Bodenstein
Dominic Schwarbach
Alex Schmidt

## Slide 2: Gliederung
Demo
Systemarchitektur
Zeitplan vs. Realität
Aufgabenverteilung

## Slide 3: Demo

## Slide 4: Systemarchitektur
Menü nach Starten des Spiels
vorher
nachher

## Slide 5
Einstellungen nach Klick auf „Start“
Wahl der Zeit und des Fliegers

## Slide 6
Ansicht des Spiels nach Klick auf Play
Raum mit Flugzeug, Objekten und Zielscheiben
vorher
nachher

## Slide 7
Zielscheibe verschwindet nach Treffer durch einen Schuss und erhöht den Highscore
Scheibenzähler (oben links) verringert sich pro Treffer
Countdown (oben links) läuft ab

## Slide 8
Game Over nach Zeitüberschreitung oder berühren eines Objektes
Durch Kollision mit einer Zielscheibe verringert sich der Highscore
Mit Klick auf „Start“ erneutes Spiel von Beginn an möglich
Mit „Beenden“ schließt die Anwendung

## Slide 9
Pausemenü durch Drücken der Entertaste
Fortsetzen des Spiels durch Taste „P“ oder durch Klick auf „Weiter“
Durch Klick auf „Menü“ kehrt man zu den Spieleinstellungen zurück und kann erneut starten
Mit „Beenden“ schließt das Spiel

## Slide 10
Gewonnen nach Abschuss aller Zielscheiben ohne Zeitüberschreitung bzw. Kollision mit Objekten

## Slide 11: Zeitplan vs. Realität
Meilensteine | Geplante Zeit | Wirkliche Zeit
Steuerung Flugzeug/Kamera Steuerung Projektile Erstellung/Platzierung Zielscheiben Interaktion von allen Objekten Kollision Flugzeug/ Projektile | 03.08 – 30.08 | 03.08 – 30.08
Oculus Rift Fehlerbehebung | 31.08 – 20.09 | 31.08 – 20.09 Weiterarbeitung am 1. Meilenstein
Verschönerung Objekte Interface Erstellung Soundeffekte | 21.09 – 27.09 | Weiterarbeitung an Meilenstein 2 21.09 – 02.10

## Slide 12: Aufgabenverteilung
 | Dominic | André | Alex | Jonas
Tutorials | 10 | 10 | 10 | 10
Steuerung Flugzeug/Kamera | 15 | 30 | 10 | 12
Steuerung Projektile | 5 | 5 | 5 | 18
Erstellung Platzierung Zielscheiben | 5 | 5 | 15 | 7
Interaktion von allen Objekten | 10 | 10 | 15 | 10
Kollision Flugzeug/Projektile | 30 | 12 | 20 | 12
Fehlerbehebung | 15 | 15 | 15 | 15
Interface | 10 | 13 | 13 | 14
Erstellung Soundeffekte | 13 | 10 | 15 | 12
Oculus Rift | 5 | 5 | 5 | 5
Gesamtzahl | 118 | 115 | 123 | 115

## Slide 13: Aufgabenverteilung

## Slide 14
Vielen Dank für ihre
Aufmerksamkeit